5.1

*Lý do chọn Agile

-Chỉ ra vì sao cách làm Waterfall gặp khó khăn khi yêu cầu của khách thay đổi giữa chừng.

Quy trình làm việc 1 chiều , xong từng giai đoạn thì sẽ đóng băng không thể quay lại và nếu sửa thì phải làm lại từ đầu chi phí lên rất nhiều

-Nêu tinh thần Agile khắc phục những khó khăn đó như thế nào.

Chia nhỏ giai đoạn làm việc

Tính thích nghi khi thay đổi trong quá trình làm có thể thích ứng hoặc sửa đổi được

Hợp tác với khách hàng lớn hơn tuân theo đào phán hợp đồng

-Viết kết luận ngắn: vì sao dự án GreenMart nên được làm theo Agile.

dự án GreenMart thay đổi nhiều không có cố định ngay từ ban đầu

5.2

* cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp;

- Sai : Nguyên tắc giao tiếp đối mặt

-> Daily Scrum để họp với nhau hằng để giải quyết thắc mắc và cản trở

* viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án;

- Sai :Bàn giao phần mềm thường xuyên để khách hàng nắm bắt được tình hình

-> Thay vì viết quá chi tiết thì thực hiện triển khai và bàn giáo sản phẩm sau mỗi sprint đã làm được gì

* hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu;

- Sai về hợp tác khách hàng làm việc cùng nhau để trễ thời gian và delay công việc

-> Sử dụng nguyên tắc làm việc cùng nhau hàng ngày tránh đợi chờ và làm chậm tiến độ

* khi thực tế khác với kế hoạch, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch đã duyệt ban đầu.

Phản hồi với sự thay đổi quan trọng hơn việc bám sát kế hoạch

- Sẵn sàng điều chỉnh thứ tự ưu tiên của danh sách công việc (Product Backlog) ở mỗi chu kỳ mới khi thị trường hoặc khách hàng có nhu cầu khẩn cấp.

5.3

- Độ dài Sprint: Cố định 2 tuần/Sprint (Tổng cộng 3 Sprints trong 6 tuần đầu).

- Mối liên hệ với 3 trụ cột Scrum:

  - Minh bạch (Transparency): Khung thời gian 2 tuần cố định giúp cả đội và GreenMart biết chính xác khi nào có bản nâng cấp mới để đánh giá tiến độ.

  - Thanh tra (Inspection): Sau mỗi 2 tuần, GreenMart trực tiếp trải nghiệm phần mềm thật để kiểm tra lỗi và tính hữu dụng của tính năng.

  - Thích nghi (Adaptation): Dựa trên kết quả thanh tra mỗi 2 tuần, đội lập tức điều chỉnh hướng đi cho Sprint tiếp theo.

- Lý do chọn Scrum thay Waterfall: Scrum cung cấp các vai trò, sự kiện và sản phẩm bàn giao (Artifacts) rõ ràng, giúp đội RikkeiGo vận hành dự án GreenMart với nhịp độ đều đặn, kiểm soát rủi ro và thích nghi nhanh hơn hẳn quy trình Waterfall đóng kín trước đây.

5.4

Cơ cấu nhân sự

- Product Owner (PO): Đức (hoặc đại diện phía kinh doanh/khách hàng - chọn Long)

- Scrum Master (SM): Hoa

- Development Team: An (Dev), Bình (Dev), Chi (Dev), Dung (Tester)

5. Artifacts & Lịch sự kiện

-Product Backlog (Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

- [Độ ưu tiên 1] Tìm kiếm sản phẩm theo tên và danh mục cho khách hàng online.

- [Độ ưu tiên 2] Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (VNPay/Momo).

- [Độ ưu tiên 3] Quản lý giỏ hàng và cập nhật tồn kho real-time cho 30 siêu thị.

- [Độ ưu tiên 4] Quản lý thông tin đơn hàng và trạng thái giao hàng.

- [Độ ưu tiên 5] Đồng bộ dữ liệu chương trình khuyến mãi từ cửa hàng lên online.

- [Độ ưu tiên 6] Báo cáo doanh thu đa kênh cho quản lý chuỗi GreenMart.

-Sprint 1 Plan & Increment

- Mục tiêu Sprint 1 (Sprint Goal): Cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm và thêm vào giỏ hàng thành công trên hệ thống online.

- Sprint Backlog (Sprint 1):

  - Thiết kế giao diện & API Tìm kiếm sản phẩm (An).

  - Xây dựng luồng Thêm/Xóa sản phẩm trong Giỏ hàng (Bình).

  - Đồng bộ dữ liệu tồn kho cơ bản cho Giỏ hàng (Chi).

  - Viết & thực thi Test case cho Tìm kiếm và Giỏ hàng (Dung).

- Increment mong đợi cuối Sprint 1: Một module tính năng hoàn chỉnh, đáp ứng tiêu chuẩn Definition of Done (DoD) (code xong, đã qua kiểm thử tự động/thủ công, không còn lỗi nghiêm trọng, chạy thử ổn định trên môi trường Staging).

-Lịch 5 sự kiện Scrum trong 1 Sprint (2 tuần)

Ngày 1: Sprint Planning (Tối đa 4 giờ)

Ngày 1–10: Daily Scrum (15 phút mỗi sáng)

Ngày 1–10: Product Backlog Refinement (1–2 giờ giữa Sprint)

Ngày 10: Sprint Review (Tối đa 2 giờ)

Ngày 10: Sprint Retrospective (Tối đa 1.5 giờ)

6.

Tình huống 1: Khách hàng GreenMart muốn đổi ưu tiên làm tính năng "Đặt hàng online" trước ngay giữa Sprint

Quy trình xử lý:

Bảo vệ Sprint hiện tại: Tự ý chèn việc mới vào Sprint đang chạy sẽ làm vỡ cam kết của nhóm. PO (Long) lắng nghe nhu cầu của GreenMart và giải thích quy trình Scrum.

Cập nhật Product Backlog: PO đưa hạng mục "Đặt hàng online" lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong Product Backlog cho Sprint 2.

Đội giữ nguyên mục tiêu Sprint 1 đang chạy. Vào buổi Sprint Planning cho Sprint 2 (sau 1–2 tuần), đội sẽ lấy tính năng "Đặt hàng online" vào làm ngay.

Tình huống 2: Đến buổi Sprint Review, một tính năng vẫn chưa hoàn thành (Chưa đạt Definition of Done)

Quy trình xử lý:

Chỉ những phần đạt chuẩn "Xong" (DoD) mới được đưa ra trình diễn cho đại diện GreenMart.

PO giải thích ngắn gọn với khách hàng rằng tính năng này chưa hoàn thiện kiểm thử nên chưa thể bàn giao trong đợt này.

Phần việc chưa xong được chuyển ngược lại vào Product Backlog. PO sẽ đánh giá lại độ ưu tiên để quyết định đưa vào Sprint Planning của Sprint tiếp theo hay điều chỉnh lại scope.